|  |  |
| --- | --- |
| Назив пројекта | Гис мониторинг ски центра Копаоник |
| Основ пројекта | Приказивање ски стаза кроз гис окружење. Анализирање стаза према њеној тежини (плава, црвена, црна), нагибу и надморској висини. |
| Обим и циљ пројекта | 1. Сакупљање података на терену 2. Обрада података 3. Анализа простора и дефинисање нагиба и надморске висине, 4. Израда карата 5. Промоција финалног продукта |
| Стејкхолдери | Клијент: Скијалиста Србије  Пројект менаџер: Адријана Лежаић  Пројектни тим: Милош Каличанин, Ивана Петровић, Невен Ваци |
| Кључни догађаји | 1. Окупљање пројектног тима 2. Сакупљање података на терену 3. Анализа и обрада података 4. Финализација пројекта |
| Буџет пројекта | +- 2000 € |
| Претпоставке, ограничења и ризици | Познавање ГИС-а, Временски услови за прикупљање података на терену (снег на стазама), болести/прехладе чланова тима. |
| Временски оквир | Месец дана ( 09.03.2022. - 0.9.04.2022.) |